KAIRI-SIO

Sistema de Integridad Operativa de Senal Hidrologica

PLAN TECNICO DE DESARROLLO

MVP Laboratorio Guadalquivir

Version 1.0 — Marzo 2026

| Proyecto KAIRI-SIO | Equipo Reymar + Kent (Ken) |
| --- | --- |
| Fase MVP — Laboratorio Guadalquivir | Fecha Marzo 2026 |

# 1. Contexto y Punto de Partida

Este documento define el plan tecnico real de desarrollo del MVP de KAIRI-SIO. No es un checklist de intenciones: es una guia de ingenieria basada en lo que sabemos del estado actual del proyecto, los datos disponibles y las decisiones tecnicas ya tomadas.

## 1.1 Lo que Reymar ha aportado

El valor real de Reymar al proyecto es doble y debe reconocerse:

- Especificacion matematica funcional: el archivo TEC_Formulas_Sc_Veto_v1.0.txt define con precision el modelo de scoring S_c, los cuatro sub-scores, el motor de veto y el registro forense. Es una especificacion implementable directamente.

- Datos reales descargados: 18 archivos xlsx del SAIH Guadalquivir cubriendo tres embalses (E32 VADOMOJON, E33 SRRA BOYERA, E37 BEMBEZAR), tres variables (Nivel, Precipitacion, Aportacion) y el periodo 2015-2024 en resolucion horaria.

- Marco documental: Data Contract v1.1, arquitectura de tres zonas (Landing, Curated, Analytic), protocolo forense y definicion de los niveles de decision.

## 1.2 Lo que falta y es trabajo de ingenieria

A fecha de inicio (marzo 2026) no existe ninguna linea de codigo Python propia del proyecto. Todo el desarrollo tecnico queda por hacer:

- Inspeccion real del formato interno de los xlsx del SAIH (pueden ser HTML encapsulado)

- Pipeline de ingestion y normalizacion al Data Contract

- Implementacion de los cuatro sub-scores

- Motor de veto y registro forense JSONL

- Visualizacion del resultado para validacion y presentacion

## 1.3 Objetivo del MVP

Demostrar que KAIRI-SIO puede ingerir datos hidrológicos reales, calcular el score de coherencia S_c de forma determinista y auditable, y generar un registro forense reproducible. El entregable es un grafico funcional de S_c dinamico sobre serie temporal real de al menos un embalse, con su JSONL forense correspondiente.

# 2. Principios de Desarrollo

Todo el codigo de KAIRI-SIO se escribe bajo estos principios. No son aspiracionales: son restricciones de diseno.

| Principio | Implicacion Tecnica |
| --- | --- |
| Determinismo | El mismo input produce siempre el mismo output. Sin aleatoriedad, sin parametros ocultos. Cada calculo es reproducible. |
| None != 0.0 | Un dato faltante es None. Nunca se imputa como cero. El pipeline falla explicitamente si encuentra ambiguedad. |
| Inmutabilidad raw | Los archivos en data/raw/ nunca se modifican. Todo procesamiento genera archivos nuevos en curated/ o analytic/. |
| Auditabilidad | Cada decision del motor de veto lleva UUID, hash de datos, version del modelo y hash del codigo (git commit). |
| Fail-fast | Si faltan columnas criticas o los datos no pasan el Data Contract, el pipeline lanza error explicito y loguea la causa. No continua silenciosamente. |

# 3. Estructura del Proyecto

La estructura C:\KAIRI-SIO\ ya esta creada y organizada. Esta es la logica de cada zona:

| Directorio | Zona | Descripcion |
| --- | --- | --- |
| data/raw/ | LANDING_ZONE | Datos originales. Inmutables. Nunca se tocan. |
| data/curated/ | CURATED_ZONE | Normalizado: timestamps ISO8601, tipos correctos, None != 0.0. |
| data/analytic/ | ANALYTIC_ZONE | Con S_c, sub-scores, flags de veto y hashes forenses. |
| src/ingestion/ | Codigo | Lectura robusta de xlsx SAIH, normalizacion al Data Contract. |
| src/scoring/ | Codigo | Implementacion de S_f, S_t, S_l, S_h y S_c. |
| src/veto/ | Codigo | Motor de decision: CERTIFICADA / DEGRADADA / VETADA. |
| src/forensics/ | Codigo | Generacion de registros JSONL append-only con UUID y hashes. |
| src/config/ | Configuracion | Umbrales, pesos, metadatos de sensores. API keys en .env. |
| output/scores/ | Salidas | CSV/Parquet con scoring por sensor y timestamp. |
| output/forensics/ | Salidas | JSONL forense. Append-only. Nunca se sobreescribe. |
| notebooks/mvp_demo/ | Demo | Jupyter con visualizacion de S_c dinamico sobre serie real. |

# 4. El Modelo de Scoring

El modelo esta completamente especificado en TEC_Formulas_Sc_Veto_v1.0.txt. Aqui se resume para referencia rapida.

## 4.1 Formula Global

S_c = clamp01( 0.40 * S_f  +  0.30 * S_l  +  0.20 * S_t  +  0.10 * S_h )

| Score | Nombre | Peso | Que mide |
| --- | --- | --- | --- |
| S_f | Integridad Fisica | 0.40 | Rangos fisicos, no-negatividad, saturacion de escala, None. |
| S_l | Coherencia Logica | 0.30 | Relacion P vs dH, Q vs dH, z-score robusto (median + MAD). |
| S_t | Integridad Temporal | 0.20 | Latencia de transmision y gaps en ventana de 1 hora. |
| S_h | Salud Historica | 0.10 | Flatline, drift (EMA), tasa de gaps en ventana de 24 horas. |

## 4.2 Motor de Veto

| Nivel | Condicion | Accion |
| --- | --- | --- |
| 0 — CERTIFICADA | S_c >= 0.85 | Senal valida. Puede propagarse internamente. |
| 1 — DEGRADADA | 0.50 <= S_c < 0.85 | Aviso tecnico. No genera alerta externa. Ticket de revision. |
| 2 — VETADA | S_c < 0.50 o CRITICAL_FLAG | Bloqueo de alertas externas. Registro forense reforzado. |

# 5. Plan de Trabajo — Sprints

El plan se organiza en sprints cortos con entregables concretos y verificables. Cada sprint arranca con inspeccion real del dato o del codigo anterior, no con supuestos.

SPRINT 0 — Inspeccion del Dato Real  (Dia 1)

Objetivo: Entender exactamente que hay dentro de los xlsx del SAIH antes de escribir una sola linea de pipeline.

Por que es el primer paso: los archivos SAIH suelen ser HTML encapsulado en formato Excel. Si escribimos el parser sin inspeccionarlos primero, lo escribimos mal.

- Abrir manualmente un xlsx de cada variable (Nivel, Precipitacion, Aportacion)

- Documentar: numero de columnas, nombres reales, formato de fecha, encoding, filas de cabecera, valores nulos representados como...

- Identificar si son HTML encapsulado o xlsx nativo

- Registrar rangos reales de valores para calibrar S_f

Entregable: Documento de inspeccion data_inspection_report.md en docs/arquitectura/

SPRINT 1 — Pipeline de Ingestion  (Dias 2-3)

Objetivo: Leer los 18 xlsx, normalizar al Data Contract v1.1 y guardar en data/curated/ como Parquet.

- src/ingestion/saih_reader.py: lectura robusta con deteccion de formato (HTML vs xlsx nativo)

- src/ingestion/normalizer.py: conversion al Data Contract, timestamps ISO8601, None != 0.0

- src/ingestion/validator.py: validacion contra Data Contract, fail-fast con log de errores

- Unir los dos periodos (2015-2020 y 2020-2024) por embalse y variable en un unico DataFrame

- Generar data/curated/E32_VADOMOJON.parquet, E33_SRRA_BOYERA.parquet, E37_BEMBEZAR.parquet

Entregable: 3 archivos Parquet en data/curated/ con datos limpios y un test de validacion en tests/unit/

SPRINT 2 — Scoring Determinista  (Dias 4-6)

Objetivo: Implementar los cuatro sub-scores y el S_c global sobre datos reales de E33 Sierra Boyera.

- src/scoring/s_f.py: integridad fisica (rangos, None, no-negatividad)

- src/scoring/s_t.py: integridad temporal (latencia piecewise, gap_rate W1)

- src/scoring/s_l.py: coherencia logica (C_PH, C_QH, z-score robusto MAD)

- src/scoring/s_h.py: salud historica (flatline K=8, drift EMA, gap_rate W24)

- src/scoring/scorer.py: combinacion lineal ponderada, clamp01, resultado final

- Guardar output en data/analytic/E33_scored.parquet

Entregable: S_c calculado sobre serie completa 2015-2024 de E33. Tests unitarios por sub-score.

SPRINT 3 — Motor de Veto y Forense  (Dia 7)

Objetivo: Implementar el motor de decision y el registro forense JSONL auditable.

- src/veto/decision_engine.py: CRITICAL_FLAG, niveles 0/1/2, razonamiento humano legible

- src/forensics/forensic_logger.py: JSONL append-only, UUID v4, SHA-256 de ventana de datos, hash de codigo git

- Generar output/forensics/kairi_forensics_E33.jsonl

- Generar output/scores/kairi_scores_E33.csv

Entregable: Sistema auditable completo. Cada decision tiene UUID, hashes y motivo legible.

SPRINT 4 — Demo Visual y Validacion  (Dias 8-10)

Objetivo: Producir el grafico de demo del MVP y validar los tres embalses.

- notebooks/mvp_demo/kairi_sio_demo.ipynb: visualizacion de S_c dinamico superpuesto con serie temporal real

- Grafico de linea temporal con zonas coloreadas por nivel (CERTIFICADA / DEGRADADA / VETADA)

- Extender scoring a E32 y E37

- Analisis comparativo de los tres embalses

- Identificar episodios anomalos reales en el periodo 2015-2024 (incluido DANA si hay datos)

Entregable: Notebook ejecutable con graficos listos para presentacion institucional.

# 6. Division de Roles

| Area | Reymar | Kent (Ken) |
| --- | --- | --- |
| Especificacion | Definicion de requisitos, modelo matematico, Data Contract, documentacion institucional. | Revision tecnica de la especificacion antes de implementar. |
| Ingenieria | — | Todo el codigo Python: ingestion, scoring, veto, forensics, tests, notebooks. |
| Datos | Descarga y organizacion de fuentes oficiales (SAIH, SNCZI, MDT, AEMET). | Inspeccion del formato real e implementacion del parser. |
| Estrategia | Ventanas normativas, contacto institucional, presentacion ante CHJ/RESPE. | Entregable tecnico que respalde la propuesta. |
| Validacion | Revision del resultado final desde perspectiva de negocio. | Validacion tecnica: tests, reproducibilidad, coherencia del scoring. |

# 7. Criterios de Exito del MVP

El MVP esta completado cuando se cumplen todos estos criterios sin excepcion:

| # | Criterio | Como se verifica |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pipeline lee los 18 xlsx sin errores | pytest tests/unit/ pasa al 100% |
| 2 | Data Contract v1.1 respetado en curated/ | validator.py no lanza errores en ninguno de los 3 embalses |
| 3 | S_c calculado sobre 9 anos de datos de E33 | output/scores/kairi_scores_E33.csv existe y tiene >50.000 filas |
| 4 | Registro forense JSONL generado y verificable | Cada fila tiene UUID, data_hash y model_version |
| 5 | Grafico de demo S_c dinamico reproducible | Notebook ejecuta de inicio a fin sin errores manuales |
| 6 | Scoring extendido a E32 y E37 | Tres archivos en output/scores/ y tres en output/forensics/ |

# 8. Evaluacion de Factibilidad para Licitacion

La ventana de la Confederacion Hidrografica del Jucar (CHJ) mencionada en el documento estrategico apunta a abril 2026 con una probabilidad estimada de 45-55%. Esta evaluacion es nuestra:

## Lo que juega a favor

- El problema que resuelve KAIRI-SIO es real y documentado: DANA octubre 2024 es el caso de uso mas visible en Espana.

- El posicionamiento como capa de certificacion independiente (no sustituto del SAIH) elimina resistencia institucional.

- La base regulatoria existe: Real Decreto 264/2021 y NIS2 crean obligacion de diligencia debida en datos criticos.

- Los datos de laboratorio son de cuencas reales espanolas, no sinteticos.

## Lo que hay que resolver antes de presentarse

- El MVP tiene que existir y funcionar. Una propuesta sin demo ejecutable no es creible ante una administracion hidraulica.

- El scoring necesita calibracion con datos reales: los umbrales de S_f (rangos fisicos de los embalses del Guadalquivir) deben venir de los metadatos oficiales, no de valores conservadores genericos.

- La solicitud de datos historicos de Forata (Jucar) amparada en Ley 19/2013 es una accion estrategica correcta. Si llega antes de abril, refuerza enormemente la propuesta.

Conclusion: La factibilidad tecnica es alta si el MVP se completa en los 10 dias previstos. La factibilidad comercial depende de la ventana CHJ y del trabajo de Reymar en el frente institucional. Los dos frentes deben avanzar en paralelo.